## Slide 1
Projet de réalisation d’un plan d’implémentation pour assurer la migration vers la nouvelle architecture
Wilfried DALLEAU Architecte logiciel

## Slide 2
Sommaire :
Le contexte
L’architecture actuelle
La nouvelle architecture
Le plan de mise en place
Questions

## Slide 3: Le contexte
REP’AERO

## Slide 4: Présentation de REP’Aero
Une entreprise de maintenance de pièce aéronautique
Basée dans le Sud-Ouest de la France
Chiffre d’affaires de 320 000 euros
6 salariés
1 CEO
1 RSI
1 chef technicien de maintenance
3 techniciens de maintenance
Avions de transport commerciaux ou business

## Slide 5: Le projet, une nécessité technique
Perte d’un client historique
Lenteur technique
Gestion et suivi client difficile
Aucune interconnexion entre chaque outil
Système obsolète
Beaucoup d’actions manuelles
Optimisation des flux
Standardisation
Nouveaux outils
Management contrôlé
Transition vers une nouvelle d’architecture

## Slide 6: L’architecture actuelle
REP’AERO

## Slide 7
4 sous ensembles
Base de données de technologies différentes
Système obsolète
Aucun flux auto: système de communication par mail
Actions manuelles / lenteur
Saisie multiple de données dans des systèmes non performants et non sécurisés
Délai de traitement d’une demande

## Slide 8: Conclusion du flux client actuel
Trop d’interaction humaine dans chaque opération du processus

## Slide 9: La nouvelle architecture
REP’AERO

## Slide 10
Uniformisation de la technologie BDD
Ajout d’un sous ensemble
Flux API inter outils
Nouveaux outils
Actions manuelles réduite
Fluidification parcours client

## Slide 11: Conclusion du nouveau flux client
Moins d’interaction humaine dans chaque opération du processus
Facilitation des interventions

## Slide 12: Le plan de mise en place
REP’AERO

## Slide 13: Le plan de migration : les grandes étapes
Cohabitation
Service continu
Migration Séquentielle
ETL migration données et contrôle

## Slide 14: Les bénéfices de chaque étapes

## Slide 15: Les différents délivrables
Phase | Délivrable
Préliminaire | Demande de la mise en chantier d’architecture Vision de l’architecture
A - Vision de l’architecture | 
B - Architecture business | Feuille de route de la migration Document de définition de l’architecture
C - Architecture des systèmes d’information | 
D - Architecture technologique | 
E - Opportunités et solutions | Plan d’implémentation Planning d’architecture Contrat d’architecture
F - Planning de migration | 
G - Gouvernance de l’implémentation | Nouvelle architecture Evaluation de conformité Demande de modification
H - Management du changement d’architecture | 

## Slide 16: Mesure du succès
Métrique | Technique de mesure
Satisfaction équipes | Entretien avec système de notation entre l’ancienne et la nouvelle architecture
Délai de traitement demande client | Moyenne de la différence entre la date de la demande et celle de la réalisation de la demande
Délai d’intervention | Moyenne de la différence entre la date de début d’intervention et celle de fin d’intervention
Satisfaction clientèles | Enquête après réalisation des demandes

## Slide 17: La transition : les coûts, le temps et les ressources
Etape | Temps en semaines | Ressources humaines/ Matérielles | Coûts en €
Prérequis | 2 à 4 | Lecteur code barre x2 | 800
 |  | Tablette x4 | 2000
 |  | Interne | 0
Gestion fournisseurs | 2 à 4 | Admin BDD 300€/j | 600
 |  | Développeur 500€/j | 7500
 |  | Interne | 0
Domaine production | 6 à 8 | Admin BDD | 1200
 |  | Développeur | 12500
 |  | Interne | 0
Gestion stock | 6 à 8 | Admin BDD | 1200
 |  | Développeur | 12500
 |  | Interne | 0
Gestion RH | 1 à 3 | Admin BDD | 1200
 |  | Développeur | 2500
 |  | Interne | 0
Gestion clients | 2 à 4 | Admin BDD | 1200
 |  | Développeur | 7500
 |  | Interne | 0
Arrêt de l’ancienne architecture | 1 | Interne | 0
Contrôle | 2 à 4 | Interne | 0
TOTAL | 22 à 36 |  | 50700 €
Du matériel : 2800 euros
Un admin BDD: 5400 euros
Un Développeur : 42 500euros

## Slide 18: Conclusion
Un projet viable
Un projet qui rentre dans les clous financiers
Manque la sécurisation des données / backup et la redondance
Communication avec des outils externes tiers peut être un risque de blocage
Intégration / formation des équipes aux nouveaux outils

## Slide 19: Des questions ?

## Slide 20
  MERCI